附件3

2022年自然灾害防治体系建设补助资金项目支出绩效自评报告

项目名称：2022年自然灾害防治体系建设补助资金

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：贺州市自然资源局

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

部门（单位）名称（盖章）

2023年3月2日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2022年自然灾害防治体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 郭祖清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 07745685519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | - 财资环〔2021〕111号、桂财资环〔2021〕83号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2022年1月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2022年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：2个； 其中：市本级2个，县（区）0个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年自然资源领域资金预算的通知桂财资环〔2021〕83号文件下达市本级地质灾害专项资金30万元，用于开展地质灾害防治相关工作。根据《地质灾害防治条例》等法规文件要求，汛期需开展地质灾害危险预警预报工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2021.12.17 |  |  | 30 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 根据签订的采购合同支付条款支付项目费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 贺州市地质灾害气象风险预警预报服务 |  |  |  |  |  |  | 21.5 |  |  |  |  | 21.5 |  |  |  |  |  |  | 根据《地质灾害防治条例》等法规文件要求，汛期需开展地质灾害危险预警预报工作，根据签订的采购合同支付条款支付项目费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 昭平县富罗镇金龙村排头组威组崩塌滑坡治理项目勘察设计 |  |  |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  |  | 根据签订的采购合同支付条款支付项目费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 | 2022年12月 |  |  |  |  | 验收 单位 |  | 贺州市自然资源局 |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | 2（个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  | 综合评定，专家评审 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  | 预警预报服务项目按要求开展，勘查设计项目报告通过专家评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：李双利 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：桂林地质环境监测站 高级工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：黄靖彬 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市勘查测绘院 高级工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：黄海军 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：广西建宇工程招标有限公司 造价师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年自然资源领域资金预算的通知桂财资环〔2021〕83号文件下达市本级地质灾害专项资金30万元，用于开展地质灾害防治相关工作。根据《地质灾害防治条例》等法规文件要求，汛期开展地质灾害危险预警预报工作。

- 项目内容。贺州市地质灾害气象风险预警预报服务和昭平县富罗镇金龙村排头组威组崩塌滑坡治理项目勘察设计报告。

- 3.资金用途及目的。支付贺州市地质灾害气象风险预警预报服务费21.5万元和昭平县富罗镇金龙村排头组威组崩塌滑坡治理项目勘察设计报告部分编制费用8.5万元。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。年初预算数为30万元，全年预算数为30万元（全部为中央财政资金）。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括预算执行率、项目预算结余或超支情况。共支付金额为30万元，结余0元，预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。按照项目推进情况及合同约定的程序，并按不超过全年预算金额支付给编制单位。

4.项目资金支出及拨付合规性分析。按照采购合同约定，贺州市地质灾害气象风险预警预报服务在汛期每天开展预警预报服务可按合同约定支付服务费21.5万元，昭平县富罗镇金龙村排头组威组崩塌滑坡治理项目勘察设计报告通过专家评审后，可按合同约定支付编制费用8.5万元，支付程序符合规定。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况（包括项目实施主体、项目实施计划及主要内容、项目招投标情况、项目调整情况、项目实施过程及进度、项目完工验收和质量等）。项目实施主体是广西壮族自治区地质环境监测站和四川省鑫冶岩土工程有限公司，项目是按照合同约定的内容开展的，广西壮族自治区地质环境监测站按要求在2022年汛期开展每日气象风险预警预报服务，四川省鑫冶岩土工程有限公司按规定提交《昭平县富罗镇金龙村排头组威组崩塌滑坡治理项目勘察设计报告》送审稿，我局组织相关部门及专家组对文本内容进行了评审，最终达到要求评审通过。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。根据已签订的采购合同，服务单位必须按照约定时间节点和要求完成该编制工作。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

- 1.产出（满分50分，得50分）

- （1）数量指标：气象预警预报汛期每日发布，勘查设计项目按合同提交送审稿材料（满分20分，得20分）

- （2）质量指标：气象预警预报服务达到合同要求勘查设计文本通过专家评审。（满分20分，得20分）

- （3）时效指标：汛期每日按时发布预警预报信息，勘查设计项目在规定时限内提交文本送审稿。（满分10分，得10分）

- （二）项目效益情况分析。对照绩效效益指标逐项进行分析说明项目实施后，取得的经济效益、社会效益、生态效益等。

- 1.效果（满分30分，得30分）

- （1）社会效益：为群众提供地质灾害风险预警，极大提高群众对地质灾害的防范准备；为贺州市地质灾害治理工程提供有力的实施保障。（满分30分，得30分）

- 2.满意度（满分10分，得10分）

- （1）群众满意度指标：群众对气象预警预报服务满意度达到90%以上。（满分10分，得10分）

- （三）项目可持续性分析。主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。包括项目的生命周期、发展潜力、营运管理、未来预期收入、政府支持、行业前景等影响项目可持续性的情况分析。根据《地质灾害防治条例》等法规文件要求，汛期需开展地质灾害危险预警预报工作，需持续推进的工作。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。已完成。

（五）评价结果和评价结论。自评总分多少？评价等级为何？总体的结论。自评总分为100分，等级为优。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

（二）存在问题及原因分析

（三）意见建议。

四、其他需要说明的问题