附件3

不动产纸质档案数字化项目

支出绩效自评报告

项目名称：不动产纸质档案数字化

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：贺州市不动产登记服务中心

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组    中介机构□    专家组□

贺州市自然资源局（盖章）

2023年3月8日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 不动产纸质档案数字化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 唐翌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0774-5696972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2022年1月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2022年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计： 1 个； 其中：市本级 1 个，县（区） 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2022 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.94 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 不动产纸质档案数字化归档及补录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.82 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 市本级不动产档案数字化归档合同款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.24 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 不动产纸质档案数字化服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 |  |  |  |  |  | 验收 单位 |  |  |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  | 因疫情影响及自治区自然资源厅系统升级，项目未验收，已申请延迟验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：谢连新 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：市不动产登记服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：张志敏 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：市不动产登记服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：唐羿 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：市不动产登记服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

根据我局与南宁市麦捕软件科技有限责任公司签订的贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目（第三次）合同，该项目费用为129.7万元,尚未完全支付。

2.项目内容

完成2018-2020年8.9万份不动产登记档案的数字化。

3.资金用途及目的

提供档案查询利用，保存电子化数据，进行电子化查询和共享，减少纸质资料，永久保存。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

建设单位按进度申请支付，已按规定支出。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

建设单位按进度申请支付，已按规定支出。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

建设单位按进度申请支付，已按规定支出。

4.项目资金支出及拨付合规性分析。

建设单位按进度申请支付，已按规定支出。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

因疫情影响及自治区自然资源厅系统升级重新对接，项目尚未验收。

2.项目管理情况

因疫情影响及自治区自然资源厅系统升级重新对接，项目尚未验收。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。。

- 产出（满分50分，得50分）

- 建设单位按进度申请支付，已按规定支出。

- （二）项目效益情况分析。

- 效果（满分40分，得40分）

- 建设单位按进度申请支付，整合完成的档案已投入使用，已按规定支出。

- （三）项目可持续性分析。

- 整合完成的档案已投入使用，，可提升不动产登记和查询的便利度。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。

- 无。

（五）评价结果和评价结论。

自评总分100。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

- 无。

（二）存在问题及原因分析

- 无。

（三）意见建议。

- 无。

四、其他需要说明的问题

- 无。