附件3

回拨市县耕地开垦费项目支出绩效

自评报告

项目名称：回拨市县耕地开垦费

主管部门：贺州市国土整治中心

实施单位：贺州市自然资源局

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

部门（单位）名称（盖章）

2023年3月2日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 回拨市县耕地开垦费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 梁树达 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 5685553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺财建函［2019］78号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2022年1 月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2022年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：1个； 其中：市本级 1个，县（区） 0个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 关于贺州市八步区莲塘镇上寺村工矿废弃地复垦项目实施方案的批复（贺国土资函〔2017〕164号）等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1452.8 |  | 307.52 |  |  |  |  | 21.17 |  |  |  | 2022 |  |  | 307.52 |  |  | 21.17 |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 莲塘工矿废弃地复垦项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.59 |  |  |  |  |  |  | 贺财建﹝2021﹞3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 莲塘上寺村工矿废弃复垦项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.69 |  |  |  |  |  |  | 贺财建﹝2021﹞3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 贺州市耕地后备资源等潜力调查工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  | 贺财建﹝2021﹞3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 沙田小凉河土地整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.96 |  |  |  |  |  |  | 贺财建﹝2021﹞3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 莲塘镇工矿废弃地复垦项目拆旧区土地复垦工程款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.36 |  |  |  |  |  |  | 贺财建﹝2021﹞3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 |  |  |  |  |  | 验收 单位 |  |  |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | （个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：赖庆文 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局副局长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：梁树达 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局国土整治中心主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：朱光斌 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市自然资源局财务科科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

为促进建设用地节约集约，同时缓解耕地占补平衡压力，2015年国土资源部下发《国土资源部关于印发<历史遗留工矿废弃地复垦利用试点管理办法>的通知》（国土资规[2015]1号），鼓励各市县申请开展历史遗留工矿废弃地复垦利用试点。

《广西壮族自治区国土资源厅关于下达我区2015年度工矿废弃地复垦利用计划的通知》（桂国土资发[2015]74号）：“同意将贺州市纳入工矿废弃地复垦利用试点市，并下达贺州市工矿废弃地复垦利用指标490亩。” 随后，贺州市国土资源局启动了废弃地复垦利用工作会议，并组织相关技术人员对废弃地进行踏勘选片，最终决定对贺州市八步区莲塘镇上寺村和贺州市平桂管理区黄田镇新村村两个村的废弃工矿用地进行复垦。

（二）项目资金管理使用情况

该项目年度调整预算1452.8万元，调整后预算数1452.8万元，全年预算执行数307.52万元，预算执行率21.17%。该项目当年支付莲塘工矿废弃地复垦、沙田小凉河土地整治、莲塘上寺村工矿废弃复垦等项目项目资金共12笔，支付资金共307.52万元。

（三）项目组织管理情况

八步区莲塘镇上寺村废弃工矿用地进行复垦项目于2018年3月开工建设，目前完成项目验收。

（一）投入（满分6分，得6分）

1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符（满分4分，得4分）；

2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的（满分2分，得2分）；

（二）过程（满分40分，得40分）

1.项目管理

（1）管理制度健全，制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整。（满分2分，得2分）

（2）制度执行有效度（满分5分，得5分）

- 项目质量可控度（满分3分，得3分）

具有相应的质量管控制度，且执行良好；并按规定对项目进行检查。

（4）档案管理完整性（满分3分，得3分）

档案管理规范，各项档案资料完整。

2.资金管理制度

（1）管理制度健全度（满分5分，得5分）

资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障。

（2）资金到位率100%（满分5分，得5分）

（3）资金分配规范性（满分3分，得3分）

建立或具有资金管理办法，对资金分配进行规范。

（4）资金支出规范性（满分6分，得6分）

该项目资金支付履行审批程序和手续，资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施。

（5）会计核算规范（满分3分，得3分）

3.预算绩效自评管理

（1）按照财政部门要求开展自评工作（满分3分，得3分）。

（2）自评材料报送情况（满分2分，得2分）。

目前已按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料。

- （三）产出（满分30分，得30分）

1.产出数量（满分20分，得20分）

完成工矿废弃地复垦任务，项目进度为100%

- 2.产出质量（满分10分，得10分）

项目验收已完成

- 3.产出时效（满分10分，得10分）

2022年项目在2022年完工。

- 4.产出成本（满分10分，得10分）

投资总成本不超3614.22万元，实际工程施工费、工程监理费等项目共支出608.14万元。

- （四）效果（满分30分，得30分）

1.经济效益：项目实施后，可增加耕地面积新增水田23.0877 公顷；

2.社会效益：通过项目的实施促进采矿区环境治理恢复，改善区域环境；增加耕地面积，缓解耕地压力；优化土地利用结构和布局，缓解建设用地供需矛盾，项目区群众增产增收，达到设定的目标要求；

3.生态效益：项目实施后，将使区内生态环境大大改善，完善的生态系统是防止和减少自然灾害的屏障。通过复垦，使项目区提高了抵御自然灾害的能力，并且使生态环境得到了改善，资源利用趋向良性循环，使土地、水、气候等资源得到合理利用，增强了农业发展后劲。达到设定的目标要求。

4.可持续影响：项目实施后提供就业机会和粮食产能，达到设定的目标要求；

5.社会公众满意度：项目实施范围内群众无投诉。

（五）评价结果和评价结论

总分100分，自评总分92.12分，评价等级优秀。通过项目的实施促进采矿区环境治理恢复，改善区域环境；增加耕地面积，缓解耕地压力；优化土地利用结构和布局，缓解建设用地供需矛盾，项目区群众增产增收。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

（二）存在问题及原因分析

（三）意见建议。

四、其他需要说明的问题