附件3

拟出让矿山前期工作经费项目支出

绩效自评报告

项目名称：拟出让矿山前期工作经费

主管部门：贺州市人民政府

实施单位：贺州市自然资源局

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

贺州市自然资源局（盖章）

2023年2月20日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 拟出让矿山前期工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 陆涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 5685903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2022年1月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划：2022年12月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：12个； 其中：市本级12个，县（区）0个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 贺财预〔2022〕1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□√_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250 |  | 1667.34 |  |  |  |  | 74.1 |  |  |  | 2022年1-12月 |  |  | 1667.34 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500.346 |  |  |  |  | 1667.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 贺州市平桂区水口镇寨脚垌砂岩矿总体方案（第三次付款） |  |  |  |  |  |  | 39.8 |  |  |  |  | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 贺州市八步区黄洞乡石门村险冲花岗岩矿详查实施方案 |  |  |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 贺州市八步区黄洞乡石门花岗岩矿详查实施方案 |  |  |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 贺州市八步区里松镇文汉村炭围钾长石矿详查实施方案 |  |  |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 贺州市八步区里松镇塘贡钾长石矿详查实施方案 |  |  |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 贺州市平桂区黄田镇磨刀冲大理岩矿总体方案（第三次付款） |  |  |  |  |  |  | 14.25 |  |  |  |  | 14.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 贺州市昭平县五将镇唠啦石英矿总体方案（第一次付款） |  |  |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 贺州市平桂区黄田镇磨刀冲大理岩矿总体方案（第二次付款） |  |  |  |  |  |  | 23.75 |  |  |  |  | 23.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 贺州市富川县莲山镇山仔脚饰面用灰岩矿总体方案（第一次付款） |  |  |  |  |  |  | 25.65 |  |  |  |  | 25.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 贺州市平桂区望高镇茅禾洞大理岩矿总体方案（第二次付款） |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 贺州市平桂区望高镇川岩大理岩矿总体方案（第二、三次付款） |  |  |  |  |  |  | 185.5 |  |  |  |  | 185.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 贺州市平桂区望高镇小垌鼓凹大理石矿总体方案（第二次付款） |  |  |  |  |  |  | 54.5 |  |  |  |  | 54.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 贺州市平桂区望高镇茅禾洞熔剂用灰岩矿总体方案（第三次付款） |  |  |  |  |  |  | 76.32 |  |  |  |  | 66.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 贺州市八步区开山镇分水村A2花岗岩矿总体方案（第二、三次付款） |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 贺州市平桂区黄田镇浩洞牛栏窝花岗岩矿总体方案（第二次付款） |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 贺州市平桂区黄田镇浩洞细叶塘花岗岩矿总体方案（第一次付款） |  |  |  |  |  |  | 152.5 |  |  |  |  | 152.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | 贺州市八步区开山镇分水村A1花岗岩矿总体方案（第一次付款） |  |  |  |  |  |  | 443.25 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | 贺州市八步区里松镇青凤村钾长石矿总体方案（第三次付款） |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | 贺州市平桂区望高镇岩口熔剂用灰岩矿总体方案（第二次付款） |  |  |  |  |  |  | 51.3 |  |  |  |  | 31.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 贺州市平桂区望高镇小垌鼓凹大理石矿总体方案（第三次付款） |  |  |  |  |  |  | 32.7 |  |  |  |  | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | 贺州市钟山县燕塘镇朝阳村方解石矿总体方案 |  |  |  |  |  |  | 35.02 |  |  |  |  | 35.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | 贺州市八步区桂岭镇罗家山辉绿岩矿总体方案 |  |  |  |  |  |  | 57.65 |  |  |  |  | 57.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 贺州市富川县莲山镇山仔脚饰面用灰岩矿总体方案（第二、三次付款） |  |  |  |  |  |  | 59.85 |  |  |  |  | 59.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | 贺州市平桂区黄田镇浩洞牛栏窝花岗岩矿总体方案（第三次付款） |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 贺州市平桂区望高镇茅禾洞大理岩矿总体方案（第三次付款） |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | 贺州市八步区大宁镇杉木冲矿区花岗岩、辉绿岩矿总体方案（第二次付款） |  |  |  |  |  |  | 79.956 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | 贺州市平桂区黄田镇浩洞细叶塘花岗岩矿总体方案（第二次付款） |  |  |  |  |  |  | 381.25 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  | 调减-25.9% |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 | 2022年 |  |  |  |  | 验收 单位 |  | 贺州市自然资源局 |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | 12（个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：陆涛 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：市自然资源局矿业权管理与地质勘查科科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：李修专 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：市自然资源局矿产资源保护监督科科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：朱光斌 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：市自然资源局财务与资金运算科科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

为摸清我市碳酸钙、钾长石、花岗岩等矿产资源储量分布情况，优化采矿权设置，合理开发利用矿产资源，做强做大碳酸钙、新材料产业，保障我市碳酸钙和新材料“两个千亿产业”发展资源需求，根据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区矿业权出让管理办法（试行）的通知》（（桂自然资规〔2019〕10号）等文件规定，我局按照贺州市人民政府关于2021-2022年出让计划批复等文件精神，预计2022年需开展出让前期工作的采矿权情况。为合理出让矿权，需开展地质勘查工作，查明矿区内矿产资源资源储量，评估采矿权出让收益，避免国有资产流失。

- 项目内容

根据市人民政府批复采矿权出让计划，合理使用项目经费，组织实施贺州市富川县莲山镇山仔脚饰面用灰岩矿等拟出让矿山前期勘查工作，查明矿区内矿产资源资源储量。

- 资金用途及目的

- 用于支付拟出让矿权编制矿产资源地质勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案等前期工作费用，查明矿区内矿产资源资源储量，为下一步开发利用提供可靠依据，加快矿权出让工作，保障产业原材料供应。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《贺州市财政局关于批复2022年度市本级部门预算的通知》（贺财政〔2022〕1号），2022年初下达拟出让矿山前期工作经费1000万元，经项目年中调整预算，最终下达项目预算为2250万元，实际落实项目预算为1667.34万元。

- 项目资金实际使用情况分析

- 实际使用项目预算资金1667.34万元，支出率100%，项目预算无结余。主要用于支付矿产资源开发利用与保护总体方案编制费和实施方案编制费用。

- 项目资金管理情况分析。

- 财务管理方面，严格按照《贺州市自然资源局授权审批财务支出事项》执行。

- 项目资金支出及拨付合规性分析。

- 本项目资金主要用于支付各项合同进度款，项目实施严格按照财务管理规定的要求和审批程序进行资金支付；项目资金的使用严格按照规定的范围和标准执行，专款专用，财务管理规范。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况

项目实施主体为贺州市自然资源局，计划年底前完成12个拟出让矿山报告编制工作，通过专家评审。截至2022年底，共完成了贺州市八步区黄洞乡石门村险冲花岗岩矿详查实施方案等4个详查实施方案的评审工作，完成了贺州市富川县莲山镇山仔脚饰面用灰岩矿矿产资源开发利用与保护总体方案等8个总体方案的评审工作，项目完成情况良好。

- 项目管理情况

- 项目实施过程中，不定时开展勘查工作检查，监督项目施工，协调当地村民关系，保证项目顺利开展。严格按照《广西壮族自治区矿业权出让管理办法（试行）》开展矿业权出让相关工作，按照《贺州市矿产资源储量评审管理实施细则》（贺国土资〔2017〕22号）《贺州市矿产资源储量评审管理实施细则（2022年修订版）》（贺自然资规〔2022〕4号）等相关规定开展报告评审工作，已完成12个报告的编制并通过专家评审。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。

- 1.产出（满分50分，得50分）

- （1）数量指标（满分20分，得20分）

- 已按规范提交12个报告审定稿。

- 质量指标（满分10分，得10分）

- 报告达到规范要求，全部通过专家评审。

- 时效指标（满分10分，得10分）

- 2022年底前已全部完成。

- 成本指标（满分10分，得10分）

- 实际到位资金1667.34万元，支出1667.34万元。

- （二）项目效益情况分析。

- 1.效果（满分30分，得30分）

- （1）经济效益指标（满分20分，得20分）

- 投入1667.34万元成本，提交多个矿山报告，推进矿权出让工作，取得采矿权出让收益超29亿元，远超10亿元效益指标。

- 社会效益指标（满分10分，得10分）

- 2022年共出让矿权11宗，可开发花岗岩资源超1.5亿立方米、大理岩资源超1.7亿立方米，为碳酸钙、花岗岩产业发展提供充足原材料。

- （三）项目可持续性分析。为合理出让采矿权，需开展地质勘查工作，编制矿产资源地质勘查实施方案、矿产资源开发利用与保护总体方案等，查明矿区内矿产资源资源储量，以评估采矿权出让收益，避免国有资产流失。根据每年度需保障资源情况开展项目安排工作，完成采矿权出让，保障我市重大项目对资源的需求，有力支撑我市“碳酸钙千亿元产业”和“花岗岩产业”两大产业发展，为我市经济社会发展提供资金支持，助力经济大盘稳定增长。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。

- 已全部完成。

- （五）评价结果和评价结论。

- 总分100分，自评总分97.97分，评价等级优秀。通过投入1667.34万元成本，完成多个报告评审，为矿权出让提供充足依据，保障市碳酸钙、花岗岩产业发展原材料需求。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

通过实施上述报告编写项目的绩效评价，促进单位节约使用财政资金，提高资金的使用效果。

- 存在问题及原因分析

项目资金绩效评价应对项目有针对性的设计，不同行业有不同的评价，评价仍存在改进的空间。

- 意见建议。

建议从政府层面宣传绩效项目评价，形成自上而下重视项目评价的理念和责任追究制度，并尽量简化评价内容并通俗易懂。

四、其他需要说明的问题