附件3

自治区矿山地质环境恢复治理项目项目支出绩效自评报告

项目名称：自治区矿山地质环境恢复治理项目

主管部门：贺州市自然资源局

实施单位：

评价类型：事前评价□    事中评价□    事后评价□√

组织方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：项目单位评价组□√    中介机构□    专家组□

部门（单位）名称（盖章）

2023年3月3日

项目支出绩效自评基础信息表

| 1-1：项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 自治区矿山地质环境恢复治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 |  |  | 郭祖清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 07745685519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 安排文号 |  |  | 桂财资环〔2022〕4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金项目 安排年度 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | - 1.基本建设类□ 其中：新建□ 扩建□ 改建□ - 2.行政事业类□ 其中：采购□ 修缮□ 奖励/补贴□ - 3.其他项目类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目开 始时间 |  |  |  | 计划：2022年1月 |  |  |  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 计划：2022年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划： 年 月 |  |  |
| 资金项目 安排年度 - 2.专家评审立项的项目□ 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项 实际到位 （到达项目单位） 到位金额 到位率（%） 到位时间 项目（用款）单位个数 |  |  | 合计：1个； 其中：市本级1个，县（区）0个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2：前期工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金设立依据（文件） |  |  | 《广西壮族自治区自然资源厅关于下达2022年自治区自然资源事业发展专项资金预算的通知》（桂财资环〔2022〕4号）下达我市109万元用于自治区矿山地质环境恢复治理项目，根据桂自然资规〔2022〕2号广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西壮族自治区废弃矿山生态修复管理办法》的通知要求，市县人民政府对本行政区域内的废弃矿山生态修复负总责，应当加强组织领导，协调各部门共同推进，激励市场主体参与，加快废弃矿山生态修复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项方式 |  |  | - 1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目□ 2.专家评审立项的项目□ - 3.公开招标立项的项目□ 4.其他方式立项的项目（注明具体方式）□_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3：实施过程情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 |  |  |  | 以前资金情况 |  |  |  |  |  |  | 本次评价资金情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 至本次评价前累计支出金额 |  |  | 结余金额 |  |  |  | 预算（计划）安排 |  | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 （项目单位支出） |  |  |  |  |  | 结余金额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位金额 |  |  |  |  | 到位率（%） |  |  |  | 到位时间 |  |  | 支出金额 |  |  | 支出率（%） |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市财政资金 |  |  |  | 50 |  |  | 59 |  |  |  | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2022.1.28 |  |  | 50 |  |  | 45.87 |  |  | 59 |  |
|  |  | 县区财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 财务合规性 | 资金实际支出明细内容 （至主要末级经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算 支出 |  |  |  |  | 项目实际 支出 |  |  |  |  |  |  | 资金支出依据（相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 桂财资环〔2022〕4号）下达我市109万元用于自治区矿山地质环境恢复治理项目，我局按使用要求组织编制《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》报自然资源厅申请项目入库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 编制《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 项目中标总金额为196万元，2022年预算为109万元，剩余87万元列入2023年预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 实施程序 | 调整情况 |  | - 1.预算变动 - （增减变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.设计方案调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有调整的项目（用款单位数量 |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  |  |  |  | （个） |  |  |  |  |  |  | 实际办理 的项目数 |  |  |  |  |  | （个） |  |
|  |  |  |  | 调整内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调整原因及 批复文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未办理批复的 项目及原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收情况 |  | 验收 时间 | 2022年12月 |  |  |  |  | 验收 单位 |  | 贺州市自然资源局 |  |  |  |  | 办理验收手续项目 |  |  |  | 1（个） |  |  |  | 验收程序 |  |  |  | 专家评审 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目已完成未 办理验收的说明 |  |  |  |  |  | 编制单位提交了实施方案送审稿，并通过专家评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4：评价人员（最少3位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：韦燕飞 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：广西师范学院 副教授（专家组组长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：覃学友 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：广西第四地质队生态修复院副院长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名：赖铎 |  |  |  |  |  |  |  | 单位和职务：贺州市林业局生态修复科科长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.立项背景依据

桂财资环〔2022〕4号）下达我市109万元用于自治区矿山地质环境恢复治理项目，我局按使用要求组织编制《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》报自然资源厅申请项目入库。

2.项目内容。编制《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》报自治区自然资源厅申请项目入库，争取5000万元自治区补助资金。

3.资金用途及目的。用于指导实施贺州市历史遗留矿山生态修复工程的实施，完成自治区下达的修复任务。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。年初预算数为109万元，全年预算数为109万元（全部为自治区财政资金）。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括预算执行率、项目预算结余或超支情况。共支付金额为50万元，结余59元，预算执行率为45.87%（说明：已向财政请款109万元，目前批复金额为50万元）。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。根据项目推进情况及合同约定的要求开展项目管理，并按不超过全年预算金额支付给编制单位。

4.项目资金支出及拨付合规性分析。按照采购合同约定，编制单位按要求提交送审材料，甲方应按程序支付给编制单位前两笔款项109万元，支付程序符合规定。

（三）项目组织管理情况

1.项目组织情况（包括项目实施主体、项目实施计划及主要内容、项目招投标情况、项目调整情况、项目实施过程及进度、项目完工验收和质量等），项目是按照合同约定的内容开展的，编制单位按规定提交《贺州市山水林田湖草综合治理规划2020-2035》送审稿，我局组织相关部门及专家组对文本内容进行了评审，最终达到要求评审通过。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。根据已签订的采购合同，编制单位必须按照约定时间节点和甲方要求完成该编制工作。

- 二、项目绩效分析及评价结论

- （一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。

- 1.产出（满分50分，得50分）

- （1）数量指标：按要求提交实施方案文本、图集、绩效目标表、概算书材料1式8份（满分20分，得20分）

- （2）质量指标：实施方案通过专家评审。（满分20分，得20分）

- （3）时效指标：签订合同1个月内提交实施方案送审稿。（满分10分，得10分）

- （二）项目效益情况分析。对照绩效效益指标逐项进行分析说明项目实施后，取得的经济效益、社会效益、生态效益等。

- 1.效果（满分30分，得30分）

- （1）社会效益：为贺州市历史遗留矿山生态修复提供有力的实施保障。（满分30分，得30分）

- 2.满意度（满分10分，得10分）

- （1）群众满意度指标：群众对该规划的编制满意度达到90%以上。（满分10分，得10分）

- （三）项目可持续性分析。主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。包括项目的生命周期、发展潜力、营运管理、未来预期收入、政府支持、行业前景等影响项目可持续性的情况分析。编制的《贺州市历史遗留矿山生态修复重大工程实施方案》已成功申报入自治区自然资源厅项目库，并获得5000万元补助资金，至2025年实施历史遗留矿山生态修复约2.28平方公里，能够完成自治区关于废弃矿山生态修复工作的任务要求。

- （四）项目绩效指标未完成原因分析。已完成。

（五）评价结果和评价结论。自评总分多少？评价等级为何？总体的结论。自评总分为94.59分，等级为优。

三、经验总结、存在问题及意见建议

（一）主要经验及做法

（二）存在问题及原因分析

（三）意见建议。

四、其他需要说明的问题